تقرير حالة مشروع TravelOS

المستودع: MohamedMecery/Dynex360-TravelAgent — فرع main
آخر commits بارزة: eb461ae (توثيق CI/Pilot) · 447e591 (Polish) · 1ab26ac (تجميد بنود الفاتورة D-012)
التاريخ: يونيو 2026

1. ما هو المشروع؟

TravelOS منصة SaaS متعددة المستأجرين لوكالات السفر: عملاء، باقات، حجوزات، مدفوعات، فواتير، ووكلاء ذكاء اصطناعي (معرفة / حجز / دعم) مع عزل tenant_id وRLS على Supabase.

التقنية: Next.js 15 · Refine 4 · Supabase (PostgreSQL + Auth) · TypeScript strict · Tailwind · shadcn/ui · i18n EN/AR.

2. نسب الإكتمال (تقديرية)

| المحور | النسبة | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| التوثيق والمواصفات (PRD، ERD، وحدات، API، RBAC) | ~95% | جاهز كمرجع؛ بعض الملفات قديمة جزئياً (مثل MODULES_CONTEXT.md) |
| قاعدة البيانات (migrations 001–022، RLS، triggers) | ~92% | MVP + AI + فواتير + audit؛ يحتاج db:push على السحابة |
| واجهة الإدارة — MVP + توسعات | ~88% | معظم الشاشات موجودة؛ بعض Should في PRD غير مكتملة |
| Phase 5 AI (كود) | ~85% | الوكلاء الثلاثة + KB + تذاكر؛ sign-off يدوي لم يُنجز |
| التسويق (/, /home) | ~95% | Landing + Trust Metrics (D-009) |
| اختبارات آلية | ~35% | E2E Playwright جيد نسبياً؛ لا Vitest/unit بعد |
| تشغيل إنتاج / Pilot | ~25% | Checklists جاهزة؛ تنفيذ يدوي (Vercel، SMTP، secrets) |
| رؤية المنتج الكاملة (Growth + Enterprise، ~26 وحدة) | ~30% | الأساس موجود؛ معظم الوحدات الكبيرة POST-MVP |

تقدير واحد للمنتج

- جاهزية الكود للتجربة الداخلية / demo: ~85%

- جاهزية Pilot تجاري (منشور + موثّق + Phase 5 موقّع): ~55%

- رؤية Roadmap الكاملة (حتى Enterprise): ~30%

3. ما تم إنجازه (مفصّل)

3.1 البنية والأمان

| العنصر | الحالة |
| --- | --- |
| Multi-tenancy + RLS | منفّذ |
| RBAC (4 أدوار tenant + Super Admin) | منفّذ |
| JWT claims (tenant_id, role) + Auth hook (009) | منفّذ |
| Audit logs (DB triggers + /audit-logs) | منفّذ |
| Soft delete + created_by / updated_by (021 triggers) | منفّذ |
| تسجيل دخول / logout / reset password | منفّذ |

3.2 وحدات العمليات (Admin UI)

| الوحدة | الشاشات | API مخصص | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | /dashboard | api/dashboard/stats | KPIs |
| Users | list, create, show | api/users, invite | GridActionButton (أحدث polish) |
| Customers | CRUD + show | Supabase/Refine | contacts, addresses |
| Travelers | CRUD | Refine | موجود رغم تصنيفه Growth في Roadmap القديم |
| Destinations | CRUD | Refine | نفس الملاحظة |
| Packages | CRUD + itinerary/pricing | Refine | publish workflow |
| Bookings | CRUD + items + travelers + status | Refine + guards (018) | تأكيد يدوي فقط |
| Payments | list, create, show | Refine | اختياري invoice_id (D-004) |
| Invoices | list, create, edit, show | Refine | رأس مالي؛ لقطة بنود مجمّدة عند issued (D-012, 022) |
| Settings | /settings | — |  |
| Knowledge admin | /settings/knowledge | api/knowledge/documents | رفع/فهرسة |
| Audit | /audit-logs | — | tenant_admin |

3.3 Phase 5 — الذكاء الاصطناعي

| الوكيل | واجهة | API | قواعد سلوك |
| --- | --- | --- | --- |
| Knowledge | /ai/knowledge | api/ai/knowledge-agent | RAG + اقتباسات؛ read-only على بيانات العمل |
| Booking | /ai/booking | api/ai/booking-agent | draft فقط — لا تأكيد ولا مدفوعات |
| Support | /ai/support + /ai/support/tickets | api/ai/support-agent + tickets PATCH | تذاكر + escalate/assign |
| AI History | /ai/history | — |  |
| Feedback | thumbs في الشات | api/ai/feedback |  |

DB AI: migrations 012–017 (محادثات، RAG، storage، FTS عربي).

3.4 التسويق والتجربة

| العنصر | الحالة |
| --- | --- |
| Landing / و /home | منفّذ |
| Trust & Scale Metrics (D-009) | منفّذ |
| i18n EN + AR (واجهة staff + landing) | منفّذ (D-010 — ليس «بدون i18n» كما في PRD القديم) |
| Onboarding | /onboarding |

3.5 DevOps وجودة

| العنصر | الحالة |
| --- | --- |
| CI: lint + typecheck + build | .github/workflows/ci.yml |
| E2E Playwright | 5 specs + auth setup؛ workflow على main |
| توثيق CI | E2E-CI-Setup.md |
| توثيق Pilot | Production-Deploy-Checklist.md |
| Seed demo | DEMO-BK-*, knowledge docs, npm run db:seed |
| قرارات منتج D-001 → D-012 | DECISIONS.md |

3.6 ما أُنجز في الجلسات الأخيرة

- تجميد booking_items في invoices.line_items_snapshot عند الإصدار.

- توحيد أزرار القوائم (users، support tickets).

- تحديث Roadmap وchecklists للـ pilot وCI.

4. ما لم يُنجز أو غير مكتمل

4.1 تشغيل واعتماد (ليس نقص كود فقط)

| البند | الحالة |
| --- | --- |
| Pilot على Vercel + Supabase إنتاج | checklist §0–§8 — يدوي |
| Migration 022 على السحابة (pilot) | يتطلب npm run db:push |
| Phase 5 sign-off (Phase5-AI-Validation.md) | كل صفوف K/B/S/T = ☐ |
| GitHub E2E secrets + مشروع Supabase منفصل للـ CI | موثّق؛ تنفيذ من المستخدم |
| SMTP لدعوات المستخدمين | §4 في checklist — غالباً غير مفعّل |

4.2 متطلبات PRD «Should» أو جزئية

| المتطلب | الحالة التقريبية |
| --- | --- |
| PKG-05 رفع صورة غلاف الباقة | Should — قد يكون جزئي/محدود |
| Super Admin عبر tenants (USER-05) | Should — غير واضح كمنتج كامل |
| تغطية اختبار 70% business logic | POST-MVP — غير موجودة |
| REST API كامل لكل الوحدات | معظم CRUD عبر Refine/Supabase؛ API محدود (users, AI, dashboard) |
| تقارير / تصدير مالي | POST-MVP |

4.3 صراحة Out of Scope (PRD §13) — لم يُبنَ

- بوابة B2C للحجز العام

- Stripe / بوابات دفع

- PDF للفواتير

- Refunds

- CRM، Marketing automation

- موردون / مخزون (فنادق، رحلات، GDS)

- تقارير وAnalytics متقدمة

- SSO/SAML

- تطبيقات جوال أصلية

- Orchestrator متعدد الوكلاء (Phase 6)

- وكلاء Enterprise (Recommendation, CRM, Marketing, Operations)

4.4 Phase 5 — «كود نعم، إغلاق رسمي لا»

الكود موجود، لكن Phase 5 غير مُعلَن مكتملاً حتى:

- اجتياز سيناريوهات K1–S5 وT1–T2 يدوياً

- توقيع Product/Engineering في Phase5-AI-Validation

- تحديث Roadmap إلى «Phase 5 complete»

4.5 فجوات تقنية

| الفجوة | التأثير |
| --- | --- |
| لا invoice_items جدول | مقصود (D-011/D-012) — PDF لاحقاً قد يحتاج قرار |
| لا unit/integration tests | مخاطر regression |
| E2E يعتمد secrets + seed | CI قد يفشل بدون إعداد |
| MODULES_CONTEXT.md قديم | يذكر Invoices كـ POST-MVP بينما هي منفّذة |

5. خريطة المراحل (مبسّطة)

منفّذ تقريباًقيد الإغلاقمستقبلالتوثيقPostgres 001-022عمليات MVP + فواتير3 وكلاء AILanding EN/ARE2E PlaywrightPilot Vercel/SupabasePhase 5 sign-offCI secretsGrowth: موردون B2C PDFPhase 6 OrchestratorEnterprise: CRM Analytics SSO

6. خصائص مقترحة للتطوير المستقبلي

6.1 قصيرة الأجل (Pilot → 3 أشهر)

| # | الميزة | الجهد | القيمة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إكمال Pilot + Phase 5 sign-off | S (عمليات) | إطلاق آمن |
| 2 | تفعيل CI E2E بمشروع Supabase منفصل | S | ثقة في كل push |
| 3 | Invoice PDF من line_items_snapshot | M | احتياجات مالية |
| 4 | تقارير أساسية (إيرادات، متأخرات، أداء وكلاء) | M | قرارات الإدارة |
| 5 | SMTP + قوالب بريد Auth متعددة اللغات | S | onboarding عملاء |

6.2 Growth (Q4 2026 – Q1 2027)

| المجال | أمثلة |
| --- | --- |
| Finance | Refunds، Stripe، تسوية تلقائية |
| Catalog | موردون، فنادق، رحلات، خدمات (Services catalog) |
| Operations | إشعارات email، مستندات الحجز (Storage) |
| B2C | بوابة عميل، حجز أونلاين |
| i18n | Spanish landing (D-010)، بريد متعدد اللغات |
| AI | تحليلات استخدام الوكلاء، تحسين prompts من ai_feedback |

6.3 Phase 6 — AI Expansion

| الميزة | الوصف |
| --- | --- |
| Orchestrator | توجيه النية → Knowledge / Booking / Support |
| Agent analytics | latency، معدل حل، تكلفة لكل tenant |
| Voice / IVR | تصميم جاهز؛ تنفيذ اختياري |
| Customer-facing chatbot | خارج نطاق Phase 5 الحالي |

6.4 Enterprise

| المجال | أمثلة |
| --- | --- |
| CRM + Marketing | leads، campaigns، segmentation |
| Analytics | لوحات KPI، تقارير مخصصة |
| Platform | SSO/SAML، multi-region، SLA 99.9% |
| AI إضافي | Recommendation، CRM Agent، Operations Agent |
| API Marketplace | تكاملات طرف ثالث |

7. ملخص تنفيذي للإدارة

| السؤال | الجواب المختصر |
| --- | --- |
| هل يمكن عمل demo داخلي؟ | نعم — db:seed + npm run dev |
| هل جاهز لـ pilot تجاري؟ | قريب — يحتاج deploy + checklist + sign-off AI |
| أقوى نقطة اليوم | حجوزات + مدفوعات + فواتير + 3 وكلاء AI مع HITL |
| أضعف نقطة اليوم | اختبارات unit، إنتاج موثّق، تقارير/PDF/دفع إلكتروني |
| الخطوة التالية المنطقية | B: أسرار CI → A: Pilot checklist → Phase 5 sign-off |

8. مراجع داخل المشروع

| الموضوع | الملف |
| --- | --- |
| المنتج | PRD.md |
| الخارطة | Roadmap.md |
| القرارات | DECISIONS.md |
| المصطلحات المالية | Glossary.md |
| Pilot | Production-Deploy-Checklist.md |
| E2E CI | E2E-CI-Setup.md |
| Phase 5 | Phase5-AI-Validation.md |

إذا أردت، يمكن تحويل هذا التقرير إلى ملف docs/01-Product/Project-Status-Report.md في المستودع أو تقسيمه حسب جمهور (تقني / إدارة / مستثمر).